Project Charter – To‑Do List

ECHIPA FANTASTIK

Alexandru Corbu

Cristina Claudia Nechifor

Daniel-Ioachim Munteanu

Dana Alexandra Stoian

Simona Grama

Cuprins

1.	Informații generale despre proiect	3

2.	Scopul proiectului	3

3.	Specificațiile proiectului	4

4.	Justificarea costului proiectului	4

5.	Cerințe minimale	5

6.	Cerințe suplimentare	6

7.	Structura echipei și responsabilități	6

9.	Risc și constrângeri	7

10.	Criterii de success	7

## Informații generale despre proiect

| Nume proiect | Aplicatie to do list |
| --- | --- |
| Sponsorul proiectului | Corneliu Zaharia |
| Echipa de proiect | - Munteanu Daniel Ioachim – Project manager - Cristina Claudia Nechifor – Backend developer - Dana Stoian – Frontend developer - Simona Grama – Mobile developer - Corbu Alexandru – Mobile developer/Tester |
| Data inițierii | 01.11.2025 |
| Data finalizarii (estimata) | 05.01.2026 |
| Costuri estimate | ~1200 € |

## Scopul proiectului

Dezvoltarea unei aplicații care permite utilizatorilor să creeze, gestioneze și prioritizeze sarcini zilnice într-un mod intuitiv și eficient.

Această aplicație îmbunătățește atât performanța, cât și organizarea mai bună a utilizatorului.

## Specificațiile proiectului

| Funcționalitățile | -Adaugarea, editarea și stergerea task-urilor -Setarea termenelor limită și priorităților -Marcarea task-urilor completate/in curs de completare/neîncepute -Design responsive și experiență fluidă -Sortarea task-urilor |
| --- | --- |
| Domeniul de aplicare | Include: -Interfață web și mobilă -Funcționalități CRUD pentru task-uri -Bază de date pentru stocarea datelor -Sincronizarea între aplicație web și cea mobile Nu include: -Sincronizarea cu un calendar extern -Integrare cu aplicații terțe |
| Resursele folosite | Software: -VS Code, GitHub, React, React Native Hardware: -Laptop personal |

## Justificarea costului proiectului

Justificarea costurilor proiectului

Costul total al proiectului, în valoare de 1.200 euro, este fundamentat pe necesarul de resurse umane și pe timpul efectiv de lucru necesar pentru realizarea activităților planificate.

La proiect au lucrat 5 membri ai echipei, fiecare contribuind cu câte 8 ore de lucru. Tariful orar pentru fiecare membru este de 30 euro/oră, fiind un cost standard pentru serviciile prestate.

Calculul costului total:

- Număr membri: 5 persoane

- Ore lucrate de fiecare membru: 8 ore

- Tarif orar: 30 euro/oră

Cost total = 5 persoane × 8 ore × 30 euro/oră = 1.200 euro

Argumentarea costului:

- Resursa umană calificată:
Echipa implicată include specialiști relevanți pentru domeniul proiectului, fiecare contribuind cu expertiza necesară finalizării sarcinilor la un standard profesionist.

- Volumul de muncă necesar:
Cele 40 de ore de lucru cumulate (5 persoane × 8 ore) au fost esențiale pentru realizarea tuturor etapelor proiectului, incluzând planificarea, execuția și verificarea finală.

- Tarif orar justificat:
Tariful de 30 euro/oră reflectă nivelul de competență, responsabilitatea și calitatea serviciilor prestate, situându-se în intervalul normal pentru astfel de activități.

## Cerințe minimale

Aplicația trebuie sa permită:

- Adăugarea și eliminarea activităților

- Marcarea task-urilor ca:

-Overdue

-Upcoming

-Completed

-Canceled

## Cerințe suplimentare

- Autentificare utilizator

- Editarea activitatilor

- Prioritate marchată cu stelută (mică / mare)

## Structura echipei și responsabilități

| Membru | Rol | Responsabilități |
| --- | --- | --- |
| Munteanu Daniel Ioachim | Project manager | -Organizarea echipei, planificarea etapelor verificarea progresului |
| Stoian Dana Alexandra Nechifor Cristina Claudia | Frontend + Backend React | -Implementarea interfeței web, logica de gestionare a activităților, componente React |
| Simona Grama | Mobile-React Native | -Crearea aplicației mobile, testarea pe dispositive Android/IOS |
| Corbu Alexandru | Database/Backend | -Crearea si conectarea bazei de date, implementarea API-ului și sincronizării web-mobil |

- Planul de implementare

| Etapă | Activitate | Livrabil | Responsabili | Termen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planificare,specificații de proiectare | Documente de planificare | Toată echipa | Ședința 219.10.2025 |
| 2 | Implementare aplicație React + documentație | Cod aplicație web, README | Frondend+Backend | Ședința 415.11.2025 |
| 3 | Implementare aplicație React Native+documentație | Cod aplicație mobilă, README | Mobile + Backend | Ședința 624.12.2025 |

## Risc și constrângeri

- Riscuri:
1. Întârzieri în dezvoltare
2. Probleme de integrare
3. Cerințe neclare

- Constrângeri:
1.Timp limitat 
2.Resurse tehnice limitate
3.Disponibilitatea echipei

## Criterii de success

- Aplicația este funcțională și stabilă

- Interfața este ușor de utilizat

- Cerințele de bază sunt îndeplinite

- Proiectul finalizat în termen